武汉大学计算机学院 2022级中级项目实训周报

**专业班级：软件工程** **学号：2020302111347**  **姓名：杨诚**

**项目名称：JustCut 小组成员：杨上煜（组长）、杨诚（组员）**

**时间阶段：**第 1 周， 2024 年 7 月 1 日至 7 月 6 日

1. **本周计划和项目任务**
2. 建立代码库并建立分支

2、实现播放攻击动画时的Player位移

3、添加Boss行为逻辑和动画播放

4、实现Player轻攻击、重攻击、超重攻击的攻击逻辑和动画播放

5、ETC

1. **本周进度/任务完成情况**

1、完成了部分Player重攻击的攻击逻辑

2、实现了基本的游戏内修改按键的功能

1. **下周的计划和项目任务**

1、实现UI

2、实现游戏内音频控制

3、实现场景转换

1. **存在的主要问题或特殊情况**
2. 对代码理解不到位，接口使用不熟练
3. Unity引擎掌握程度不够熟练，技术储备比较薄弱
4. 对项目开发流程理解得不够透彻，踩了很多坑，浪费了很多时间